Radni susret Poglavarstva Istarske županije

i Poglavarstva Grada Buzeta

Buzet, 31. ožujka 2006.

Tema: Dom za starije i nemoćne osobe u Buzetu

Prema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine, na području Grada Buzeta živi 14,7 % starijih od 65 godina, dok u Općini Lanišće čiji stanovnici gravitiraju Buzetu živi 34,7% starijih od 65 godina.

U skladu s Planom za zdravlje građana Istarske županije kojemu je jedan od prioriteta skrb o starijim osobama, Grad Buzet se izgradnjom nove ustanove opredijelio za osiguravanje institucionalne skrbi za starije osobe na području Buzeštine, uz istovremeno daljnje osmišljavanje projekata izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe.

Izvršeno:

- 23. 12. 2002. Istarska županija donijela je rješenje kojim se Gradu Buzetu odobrava osnivanje ustanove socijalne skrbi

- 23. 3. 2005. položen je kamen temeljac i započeli su radovi na izgradnji objekta Doma za starije i nemoćne:

- ukupna vrijednost investicije (građevinski dio): 9.617.616,47 kuna (s PDV-om) od toga:

  - Grad Buzet: 		7.617.616,47 kuna

  - Istarska županija: 	2.000.000,00 kuna

- kapacitet: 41 korisnik + 10 u dnevnom boravku

- 12. 10. 2005. god. Gradsko vijeće Grada Buzeta donosi Odluku o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi – Doma za starije i nemoćne Buzet

- veljača 2006. - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donijelo je Rješenje kojim se utvrđuje da je Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi – Doma za starije i nemoćne Buzet u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o ustanovama

Daljnje aktivnosti:

- u tijeku je postupak nabave opreme za Dom – planirani rok za dovršetak opremanja – lipanj 2006. – planirana vrijednost nabave opreme: 1.600.000,00 kuna s PDV-om

- imenovanje v.d. ravnatelja – travanj 2006.

- upućivanje zahtjeva za upis u sudski registar - travanj 2006.

- priprema Statuta i dugih akata Doma – travanj 2006.

- upućivanje Zahtjeva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta  prema nadležnom županijskom odjelu

- upis Doma u upisnik ustanova socijalne skrbi – srpanj/kolovoz 2006.

- stavljanje Doma u funkciju – rujan 2006.

ZAKLJUČAK:

U interesu Doma za starije i nemoćne osobe Buzet, nadležna tijela Istarske županije nastojat će, putem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske osigurati uvjete financiranja po modelu koji se primjenjuje i za domove kojih je osnivač Istarska županija, tj. putem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

# Text boxes

Grad Buzet